# Spécification technique – TopologyModel (assembleur_core.py)

Version: v2

Contexte: Unification Manuel / Automatique via un modèle topologique fiable basé sur les labels de villes (O,B,L).

## 0. Changements depuis v1

• Ajout des APIs topologiques transverses (tooltip, chemins, assist).
• Décision actée: extractBoundaryCycle retourne une liste sans répétition.
• Ajout d’une section « Mapping exact vers le code existant ».
• Clarification des bénéfices modules par modules.

## 1. Portée et objectifs

Cette spécification définit un objet TopologyModel à intégrer dans assembleur_core.py. Il complète et remplace les déductions géométriques implicites par une topologie déterministe fondée sur les labels de villes, utilisable de manière uniforme par tous les modules.

## 2. Principes invariants

• Sommet = ville = label (string).

• Labels O/B/L fiables pour tous les triangles (acquis).

• Connexions autorisées: sommet↔sommet uniquement.

• nodeId = label (unicité par groupe).

• Snap topologique exact après toute connexion.

• Topologie obligatoire en persistance XML (aucun fallback).

## 3. Structures de données

Les structures définies en v1 (nodePos, vertexToNode, nodeToVertices, groupChain, groupEdges) restent inchangées et constituent la base du modèle.

## 4. API TopologyModel – extensions v2

### 4.1. APIs de requête topologique

getNeighbors(nodeId, gid) -> list[nodeId]

• Retourne les villes directement connectées (topologie pure).

getIncidentEdges(nodeId, gid) -> list[(nodeA,nodeB,triangleId,edgeKey)]

• Retourne les arêtes incidentes à une ville (OB/BL/LO par triangle).

### 4.2. APIs pour contours et chemins

extractBoundaryCycle(gid, orientation='cw') -> list[nodeId]

• Retourne la frontière topologique du groupe.
• Liste ordonnée de nodeId sans répétition.
• La fermeture du cycle est laissée au module chemin.

### 4.3. APIs utilitaires

applyCanonicalPositions(lastDrawn) -> None

• À appeler après toute transformation de groupe (rotation, déplacement).

validateGroupTopology(gid) -> list[str]

• Retourne une liste d’erreurs topologiques (chaîne cassée, arêtes incohérentes).

## 5. Modules bénéficiaires (simplification attendue)

Tooltip:
• Remplacement des calculs epsilon par getNeighbors / getIncidentEdges.

Chemins:
• Suppression du mapping géométrique et de la dédup epsilon.
• Utilisation directe de extractBoundaryCycle.

Snap assist / UI:
• Accès direct aux arêtes incidentes et frontières.

Auto-assemblage:
• Suppression des reconstructions topologiques par géométrie.

Transformations groupe:
• Re-snap canonique post-transformation.

## 6. Mapping exact vers le code existant

### 6.1 assembleur_sim.py

À modifier:
• Après pose candidate acceptée: appeler connectVertexVertex / connectEdgeEdge.
• Supprimer fill_group_vkeys_from_geometry.
• Construire edge_in/out depuis l’intention de collage.

### 6.2 assembleur_tk.py

À modifier:
• Tooltip sommet: remplacer _connected_vertices_from par TopologyModel.getNeighbors.
• Validation collage manuel: appeler TopologyModel.connect...
• Chemins: remplacer _outline_to_ordered_points + mapping par extractBoundaryCycle.

### 6.3 assembleur_core.py

À ajouter:
• Classe TopologyModel.
• Stockage central et API topologiques.
• Validation topologique des groupes.

### 6.4 assembleur_io.py

À modifier:
• XML v4 obligatoire.
• Refus de chargement sans edge_in/out.
• Reconstruction TopologyModel au load.

## 7. Critères de validation

• Manuel = Auto (topologie strictement identique).
• Aucun point intermédiaire dans les chemins.
• Tooltips sans faux voisins.
• Stabilité sur triangles fins.
• XML strictement validant.

## 8. Plan de refactor incrémental ultra concret

### Phase 0 — Préparation et tests

C0 – Geler l’existant et créer des scénarios de référence.
• Identifier 2–3 scénarios révélateurs (assemblage simple, auto complexe, triangles fins).
• Pouvoir relancer exactement les mêmes scénarios pour comparaison avant/après.

### Phase 1 — Introduction du modèle topologique (lecture seule)

C1 – Ajouter TopologyModel dans assembleur_core.py (read-only).
• buildFromState(lastDrawn, groups).
• Aucune modification géométrique ou UI.

C2 – Ajouter validateGroupTopology(gid) à usage diagnostic.

### Phase 2 — Snap canonique (topologie → géométrie)

C3 – Implémenter applyCanonicalPositions(lastDrawn).
• Appel après chargement XML et après auto-assemblage.
• Objectif : supprimer les micro-écarts flottants sans changer la logique existante.

### Phase 3 — Topologie obligatoire en persistance

C4 – Passage XML v4 strict.
• edge_in/out obligatoires.
• Suppression définitive des fallbacks géométriques.

### Phase 4 — Auto-assemblage topologique

C5 – assembleur_sim.py.
• Supprimer fill_group_vkeys_from_geometry.
• Enregistrer explicitement l’intention de collage (edges).
• Appeler le modèle topologique pour snap et mise à jour des groupes.

### Phase 5 — Manuel unifié avec l’auto

C6 – assembleur_tk.py.
• À la validation d’un collage, appeler TopologyModel.connect...
• Mettre à jour groups uniquement via la topologie.

### Phase 6 — Chemins topologiques

C7 – Implémenter extractBoundaryCycle(gid).
• Frontière combinatoire sans géométrie.

C8 – Remplacer le pipeline chemin existant par la topo.

### Phase 7 — Tooltips topologiques

C9 – Remplacer la détection epsilon par getNeighbors / getIncidentEdges.

### Phase 8 — Subdivision dérivée (optionnel)

C10 – Gérer le cas nœud sur arête au moment du contour.
• Subdivision locale sans création de nouvelle connexion topologique.

  C1–C3 (Topo read-only + snap canonique) : c’est le plus rentable, faible risque

  C4 (XML strict) : verrouille la qualité

  C5 (auto sans déduction géométrique) : gros gain sur tes bugs

  C7–C8 (chemins topo) : élimine définitivement (intermédiaire)

  C6 (manuel topo) : unification complète

  C9 (tooltip) : confort + cohérence

  C10 (nœud sur arête) : si tu veux le niveau “contour exact”

### Mise à jour du plan

Spécification technique – TopologyModel

Objectif principal
Séparer définitivement :

- la topologie (relations entre villes/labels),

- la géométrie (positions, distances, segments),

- l’interface (Tk, assist visuel, highlights).

1. Principes fondamentaux (invariants)

Ces règles ne doivent jamais être violées :

1.1 Entités

- Sommet = Ville = Label (string)
Exemple : "Rocamadour", "Loches", "Jumièges"

- Un label est unique dans un groupe.

1.2 Triangle

- Un triangle possède exactement 3 sommets :

  - O, B, L (labels fiables, pas déduits)

- Une arête est définie par ses deux labels :

  - OB, BL, LO (pas par la géométrie)

1.3 Topologie

- Les connexions sont exclusivement sommet ↔ sommet

- Aucune déduction géométrique ne crée ou modifie la topologie

- La géométrie ne sert qu’à afficher, jamais à décider

1.4 Persistance

- Le XML doit contenir edge_in / edge_out

- Aucun fallback géométrique autorisé au chargement

- XML invalide ⇒ refus de chargement

2. Architecture cible (séparation stricte)

assembleur_core.py

└── TopologyModel          ← VÉRITÉ TOPOLOGIQUE

├── données (nodes, edges, groupes)

├── API read (requêtes)

└── API write (connect)

assembleur_sim.py

└── auto-assemblage

└── appelle UNIQUEMENT TopologyModel.connect()

assembleur_tk.py

└── UI / interactions

├── assist visuel (snap, highlight)

├── collecte intention utilisateur

└── appelle TopologyModel.connect()

Aucune géométrie métier dans Tk.
Aucune logique topo dans Tk.

3. Structures de données (TopologyModel)

3.1 Nœuds

nodeId = str  # label ville

3.2 Arêtes

(nodeA, nodeB, triangleId, edgeKey)

3.3 Groupes

- Graphe non orienté

- Un seul composant connexe par groupe

4. API TopologyModel

4.1 API de lecture (read-only)

getNeighbors(nodeId, gid) -> list[nodeId]

Villes directement connectées

getIncidentEdges(nodeId, gid)

-> list[(nodeA, nodeB, triangleId, edgeKey)]

extractBoundaryCycle(gid, orientation="cw") -> list[nodeId]

- Frontière topologique

- Sans répétition

- Aucune géométrie

validateGroupTopology(gid) -> list[str]

- Détecte :

  - edge_in/out manquants

  - chaîne cassée

  - incohérences triangle ↔ topo

4.2 API d’écriture (write – cœur du refactor)

connect(

tidA, edgeA,

tidB, edgeB,

mode="append" | "prepend" | "merge"

)

Responsabilités uniques :

- créer / étendre / fusionner des groupes

- garantir :

  - labels cohérents

  - edge_in / edge_out complets

  - groupe topologiquement valide

👉 Aucun calcul géométrique ici

5. Géométrie : rôle exact

La géométrie :

- positionne les points

- dessine les segments

- affiche les aides visuelles

Mais :

- ne décide jamais si c’est VE ou EE

- ne crée jamais de connexion

Le test :

« Sommet sur arête »
est un cas de rendu, pas un cas topologique.

6. Modules bénéficiaires (simplification massive)

Tooltips

Avant : epsilon, distances, heuristiques
Après :

neighbors = topo.getNeighbors(nodeId, gid)

Chemins

Avant : mapping géométrique instable
Après :

cycle = topo.extractBoundaryCycle(gid)

Auto-assemblage

Avant : reconstruction topo depuis positions
Après :

topo.connect(...)

7. Plan de refactor incrémental (clé du succès)

Phase 0 — Rollback propre ✅

- Revenir avant l’introduction topologie

- Geler une version saine

Phase 1 — TopologyModel read-only

(Aucun risque)

- buildFromState()

- validateGroupTopology()

- Aucun impact UI

Phase 2 — Snap canonique

- applyCanonicalPositions()

- Élimine les micro-écarts

- Toujours sans write topo

Phase 3 — XML strict (C4)

- edge_in / edge_out obligatoires

- Plus de fallback

Phase 4 — Manuel unifié (C6 découpé)

C6.0 – Garde-fou

- validateGroupTopology après collage

- rollback si erreur

C6.1 – Groupe de 2 triangles

- Ton test clé

- connect(triA, triB)

C6.2 – Append

- groupe + 1 triangle

C6.3 – Prepend (optionnel)

C6.4 – Merge groupe ↔ groupe

Phase 5 — Auto-assemblage (C5)

- Même API connect

- Plus aucune déduction géométrique

Phase 6 — Chemins topologiques (C7–C8)

- extractBoundaryCycle

- Fin définitive des points intermédiaires